Приложение 2.1 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (муниципальных работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными казенными учреждениями

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления здравоохранения

Администрации города Норильска

_____________________ Е.Л. Христенко

«___» ____________ 2012 г.

Отчёт о выполнении муниципального задания

на выполнение муниципальной работы: Разработка проектно-сметной документации

учреждением: МБУЗ «Роддом»

за 2011 год

| Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
| --- | --- | --- |
| 60 000,00 |  | Невыполнение условий договоров подрядной организацией ООО «Эльтон», работы выполняются с нарушением срока, акты выполненных работ не предоставлены. |

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Главный врач МБУЗ "Роддом" 									Т.В.Ласточкина

исп. Ахматова Надежда Николаевна, 48-33-04.